EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Processo Administrativo nº: 3776/2021 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

## – DISPOSIÇÕES GERAIS

A Comissão Permanente de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim comunica que realizará Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.582/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

  - – TIPO DE EXECUÇÃO

  - – INDIRETA, pelo regime de empreitada por preço UNITÁRIO.

1.1.2 – O pagamento será efetuado de acordo com boleto de medição após vistoria e aferição efetuada pelo fiscal da obra.

LOCAL: No auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 04 de Novembro de 2021.

HORÁRIO: 09:30 horas

– Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:

  - – Não haverá prazo de tolerância para entrega dos envelopes (habilitação e proposta de preços).

  - – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Presidente em contrário.

## – OBJETO.

- – Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, no Bairro Retiro, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim – RJ, nos termos das especificações do projeto básico e dos seus anexos.

  - – Modalidade Licitatória: Tomada de Preços.

## – DETALHAMENTO DO OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO, ITENS NOVOS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Vide termo de referência

## - PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

  - – O preço global estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 378.052,91 (trezentos e setenta e oito mil, cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do termo de referência.

  - – PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

| Nº | ITEM/DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR GLOBAL (EM R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, no Bairro Retiro, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim – RJ | UND | 01 | 378.052,91 |

## – CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Vide termo de referência

## – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - – Poderão participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira constantes no Edital.

  - – Não poderão participar as empresas suspensas pela Administração Direta ou Indireta do Município de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente federativo.

  - – Não poderão participar as entidades que possuam o direito legal ao não recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionários, tais como cooperativas.

  - – Não poderão participar do certame, direta ou indiretamente:

    - – O autor do presente termo de referência.

    - – A empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do presente termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

    - – Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissão permanente de licitação ou o pregoeiro e sua equipe de apoio.

    - – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pela execução contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

    - – A empresa cujos sócios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) envolvidos no processo licitatório, por violação aos princípios da administração pública e pela existência de conflito de interesses;

    - – Poderão participar no certame as empresas reunidas em consórcio, observadas as seguintes regras:

    - – A apresentação de comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

      - a composição e o percentual de participação de cada empresa integrante;

      - o objetivo da consorciação;

      - o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato;

      - a indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos para a empresa líder se relacionar com a administração, receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas

as fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do contrato;

      - a declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob consórcio em relação à presente licitação, e ao eventual contrato dela decorrente;

      - as obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a extinção do contrato dela decorrente;

      - que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada sem a prévia e expressa anuência da contratante; e

      - a designação do representante legal do consórcio.

    - – Os documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica deverão ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira o somatório dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

    - – Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede.

    - – Estão impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consórcio ou participar isoladamente.

    - – As informações que puderem ser aferidas por outros documentos não acarretarão em inabilitação do licitante.

## - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

  - – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no endereço: Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim - RJ, no horário de 09:00h às 17:00h, cabendo ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura decidir sobre a petição até o prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

  - – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

## – DO CREDENCIAMENTO

  - – A licitante far-se-á apresentar para credenciamento perante à Presidente da Comissão por um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa (autenticado ou original).

  - – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento – Anexo IV). Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar somente cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de Credenciamento.

  - – A empresa deverá apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaração de Fatos Impeditivos (modelo no anexo III), Declaração de Idoneidade (conforme o anexo VII) e Declaração de Não Parentesco (conforme o anexo VIII), todos fora do envelope.

  - – As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembléia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.

  - – As empresas que participarem da presente licitação,será permitido apenas (01) um representante legal que será o único admitido a intervir em nome da mesma.

  - – É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatório.

## - HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/21 (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

– O envelope contendo a documentação de HABILITAÇÃO deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Título.

## – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

    - – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;

    - – No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembléia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações;

    - – Registro no registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou sociedade empresária;

    - – Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

    - – Cédula de identidade dos sócios, diretores e/ou empresários;

    - – Para empresa individual: registro comercial.

    - – Declaração de Cumprir o Art. 7°, XXXIII, da C.F. (conforme o anexo V)

    - – Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Promotoria de Justiça de Fundações, conforme determina a Resolução Complementar nº 15/2005, em se tratando de Fundações;

    - – No caso de empresas estrangeiras, cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

## – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:

    - – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e licitado;

    - – Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ;

    - – Certidão de Regularidade com a Previdência Social (INSS);

    - – Certidão de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;

    - – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;

    - – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais;

9.3.6.1 – Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.

    - – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

    - – Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

## – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

    - – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.

    - – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:

1 – por publicação em diário oficial; 2 – por publicação em jornal;

- – por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;

- – por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil.

    - – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.

    - – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

    - – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

    - – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.

    - – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.

## – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - – Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

    - – Declaração do licitante possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

    - – Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura.

    - – A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART (ou registro de responsabilidade técnica – RRT) poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA, denvendo estar compatível ou superior ao objeto licitado.

    - – No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 9.5.3 e 9.5.4 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

    - – O item de maior relevância é a construção de fundação em estaca raiz.

- Item da planilha orçamentária: 10.03.0025-A ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS PARA CARGA DE 35 T ENJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 450 A500 KG DE CIMENTO POR M³, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS – CIMENTO, AREIA E AÇO.

    - – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução, sendo necessária para estabilização da construção dentro de área alagável. (vide memorial descritivo anexo).

    - – Os documentos referentes à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA serão avaliados pelo engenheiro civil do município.

## – DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

    - – A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

    - – Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, à Presidente da Comissão de Licitação, ainda na fase de credenciamento, Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor Individual, e de que não se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO VI).

    - – A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC 123/06, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.3. deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

    - – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis (artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar 123/06 com redação pela Lei Complementar 155/16), contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - – A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

## – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO

    - – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim devidamente atualizado.

9.7.1.1 – Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação.

    - – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes.

## – VISTORIA

    - – Será facultada a visita à área de construção da Ponte do Retiro, Bairro de Retiro, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim - RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.

    - – A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09:00 às 17:00 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.

    - – As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.

    - – Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

    - – A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

## – AUTENTICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS

    - – A documentação exigida para a habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pela Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras ou Equipe de Apoio. A Autenticidade do documento poderá ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos.

    - – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

    - – Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem as exigências estabelecidas para a habilitação.

    - – As firmas já cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim não ficam eximidas de apresentar dentro do envelope Habilitação todas as documentações exigidas no presente edital.

    - – As Certidões Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas como válidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.

    - – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

    - – Deve-se atentar ao disposto no §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018

## – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - – As Propostas de Preços serão aceitas em formulário fornecido pelo licitado, ANEXO II do Edital e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021

NOME DA EMPRESA CNPJ

– Na hipótese da Licitante apresentar formulário próprio, este deverá ser idêntico ao fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, sendo certo que qualquer divergência entre o formulário próprio e o Edital/ Termo referência/ Formulário fornecido pelo licitado, PREVALECERÁ todas as informações contida no edital e anexos, contendo na sua parte externa o título.

    - – Quando da abertura do envelope proposta de preços for verificado que a Empresa assinou apenas a última folha, deixando de rubricar as demais, poderá ser sanado durante a sessão o erro material pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa ou pelo Representante Legal da Empresa, desde que todas as folhas estejam carimbadas e datadas, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, sendo certo que deverá constar no Credenciamento ou no instrumento público de procuração ou instrumento particular poderes para realizar o referido ato.

## – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

    - – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:

      - – Valor unitário e total do item ou percentual de desconto.

      - – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação da proposta de Preços, anexo II do Edital.

    - – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

    - – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

    - – Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

    - – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

    - – Não serão aceitas as propostas cujo valor unitário ultrapasse o custo estimado pela Administração.

    - – Os preços unitários máximos aceitáveis são os preços unitários estimados na planilha orçamentária.

    - – Não serão aceitas as propostas manifestamente inexequíveis.

    - – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços irrisórios e incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

    - – Presume-se relativamente inexequível a proposta com valor inferior a 70% do custo estimado pela Administração ou com valor inferior a 70% da média aritmética das propostas aptas apresentadas na data de abertura dos envelopes, o que for menor, conforme art. 48, §1º da L8666/93.

10.2.10.1 – Para fins do item anterior, considera-se proposta apta aquela que atender ao item

10.2.7 e for superior a 50% do custo estimado pela Administração.

    - – A Presidente da comissão de licitação dará o prazo de 02 dias úteis para a licitante provar que sua proposta é exequível, nos casos de inexequibilidade presumida.

      - – A comissão de licitação apreciará a prova de exequibilidade em 02 (dois) dias úteis.

      - – Da decisão da comissão de licitação que considerar inexequível a proposta apresentada caberá recurso, na forma prevista no edital convocatório.

    - – Os licitantes cujas propostas tenham valor global inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere o item 10.2.10 será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da L8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item 10.2.10 e o valor da correspondente proposta.

  - – As propostas deverão ser preenchidas no formulário padronizado da Prefeitura (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:

- Nome da Empresa / Razão Social;

- Número do CNPJ;

- Endereço e telefone da empresa proponente;

- Planilha de Preços, devidamente preenchida, evidenciando preços unitários, e preço GLOBAL – ANEXO II do Edital;

- Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execução da obra – ANEXO B do termo de referência;

- Demonstrativo da Composição do B.D.I – ANEXO D do termo de referência;

- Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no máximo duas casas decimais para os centavos;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

  - – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

  - – As propostas de preços que atenderem aos requisitos desta licitação serão verificadas pela Comissão quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

    - – se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

    - – se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;

    - – se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;

    - – Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preços será desclassificada.

## – PROCESSO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - – No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissão de Licitação em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, que será assinada pelos proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissão de Licitação, receberão dos representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.

  - – Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentação de Habilitação”, não serão admitidas quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponentes retardatárias;

  - – Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentação de Habilitação” na presença dos licitantes, a Comissão irá examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresentá-los em desacordo com as demais exigências do presente Edital;

  - – Após o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestação de vontade de recorrer da decisão da Comissão, á(s) licitante(s) será outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar (em) por escrito razões fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitação, que ter (ão) efeito suspensivo, a

Comissão comunicará o resultado á(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de “Proposta de Preços”;

  - – Havendo renúncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisão da Comissão prosseguir-se-á com os trabalhos, passando-se à fase seguinte, qual seja a da abertura dos invólucros fechados da “Proposta de Preços”, das empresas habilitadas e devolução dos envelopes fechados às empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteúdos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes, podendo estes últimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observações decorrentes do exame;

  - – Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, realizar-se-á Segunda Reunião no dia, horário e local designados com a presença dos representantes das licitantes e dos membros da Comissão, tendo por objetivo dar a conhecer às licitantes o resultado da habilitação, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas os envelopes de “Proposta de Preços” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos nessa reunião. Na Segunda Reunião, serão adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

  - – Caso se verifique a hipótese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Preços”, serão rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissão, pelos demais membros e pelos representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

  - – Somente terão direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnações, reclamações ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente identificados.

  - – Para efeito de julgamento da presente Licitação, a Comissão de Licitação se orientará pelos seguintes critérios:

    - – Não serão consideradas as propostas que não atenderem todos os critérios e as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - – Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL;

    - – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital, que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis e preços globais superiores ao estimado pela administração, conforme itens 10.2.6 ao 10.2.10 deste Edital.

    - – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

    - – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do art.3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, na presença dos interessados.

      - – No caso em que haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurada a estas, com critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será adotado como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

      - – A situação disposta no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

## – DOS RECURSOS:

  - – Dos atos praticados relativos a esta licitação caberá pedido de reconsideração e recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da respectiva Ata, que será processado e decidido com observância do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias úteis, nos casos de:

    - – habilitação ou inabilitação da licitante;

    - – julgamento das propostas de preços;

    - – anulação ou revogação deste edital;

    - – rescisão contratual por ato unilateral da administração;

    - – aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

  - – Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos;

  - – Caso seja interposto algum recurso, a Comissão de Licitações dará ciência às demais licitantes, através de publicação na imprensa oficial do município e no site da prefeitura na internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo para os casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato que foi adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada a ata.

## – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Vide termo de referência

- – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referência

- – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Vide termo de referência

## – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO Vide termo de referência

- – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Vide termo de referência

- – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Vide termo de referência

- – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Vide termo de referência

- – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PENALIZAÇÕES

Vide termo de referência

- – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Vide termo de referência

- – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Vide termo de referência

- – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Vide termo de referência

- – PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

## Vide termo de referência 25 – DO SEGURO

Vide termo de referência

## – DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estará a disposição dos interessados em participar do certame, no Setor de Licitações do Município, na Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2º andar – Comissão Permanente de Licitações e Compras), no horário compreendido das 9 às 12hs e das 13 às 17hs. e no site do Município, www.bomjardim.rj.gov.br.

## – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

  - – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.

  - – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.

  - – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

    - – Fica facultado à Administração comunicar ao CONTRATADO por publicação, caso os métodos usuais não sejam efetivos, sem prejuízo do subitem 27.3.

## – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

  - – É facultado à Presidente da Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo ao Município de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissão.

  - – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja comunicação diversa por parte da Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras.

  - – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim.

  - – O desatendimento à exigências formais não essenciais não importará na exclusão do licitante, desde que sejam possíveis a exata compreensão da sua proposta e a aferição da sua habilitação, durante a realização da sessão pública.

  - – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, em comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - – As disposições estabelecidas neste Edital poderão ser alteradas, observadas as disposições do Parágrafo 4º dia art. 21 da Lei 8.666/93.

  - – O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o licitante perante o Município.

  - – Fica assegurado da Administração Pública, sem que caiba aos licitantes indenizações:

- Adiar a data da abertura da presente licitação, dando disso conhecimento aos interessados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;

- Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, dando disso ciência aos interessados.

  - – O foro para dirimir questões será o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

  - – A participação das empresas interessadas nesta licitação implicará no total conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipótese de ocorrência de casos omisso, estes serão solucionados à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.

  - – Os créditos pelos quais as despesas relativas à presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentária.

| CONTA | PROG. DE TRABALHO | NAT. DESPESA |
| --- | --- | --- |
| 298 | 0603.1545100391.028 | 4490.51.00 |

  - – Qualquer pedido de esclarecimento em relação e eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverão ser encaminhadas para os e-mails: licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente à Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 13h00min. às 17h00min., na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar Centro, Bom Jardim- RJ onde poderá ser retirada cópia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

## – ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:

  - – Anexo I – Termo de Referência

  - – Anexo II - Proposta de Preços

  - – Anexo III – Declaração de Fatos Impeditivos

  - – Anexo IV – Carta de Credenciamento

  - – Anexo V - Modelo de Declaração relativa a trabalho de menores.

  - – Anexo VI - Declaração de ME ou EPP.

  - – Anexo VII – Declaração de Idoneidade

  - – Anexo VIII – Declaração de Não Parentesco

  - – Anexo IX – Minuta de Contrato.

Bom Jardim, 15 de Outubro de 2021

José Cristóvão Raposo dos Santos

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

## JUSTIFICATIVA

EDITAL

## TOMADA DE PREÇOS 003/2021 ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

  - Trata-se de um projeto para construção de uma ponte localizada na comunidade do Retiro, 3° Distrito de Bom Jardim. Cabe salientar que a ponte que estava no local sofreu falência de sua estrutura e vei a desabar.

  - A construção da ponte é importante, visto a necessidade preemente de levar a comunidade uma infraestrutura rural básica, que possa tornar melhor e mais seguro o transito de pessoas e veículos, proporcionando ás famílias dos agricultores, os benefícios sócio-econômicos mínimos necessários a fixação à terra.

  - Em vistoria técnica para elaboração do Projeto, o Setor de Projetos Especiais do Município ratificou a necessidade de iminente construção de uma nova ponte na localidade, devido a queda, conforme laudo de vistoria em anexo (Anexo G) assinado pelo Engenheiro Municipal.

  - Consta anexo ao Termo a planilha orçamentária – ANEXO A, cronograma físico financeiro ANEXO B, memorial de cálculo ANEXO C, demonstrativo BDI ANEXO D, memorial descritivo ANEXO E, Projeto Básico Arquitetônico ANEXO F, laudo de vistoria Engenheiro ANEXO G e parecer Defesa Civil ANEXO H.

## OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, no Bairro Retiro, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim – RJ.

- DETALHAMENTO DO OBJETO

Os desenhos arquitetônicos – planta de situação, planta baixa, planta de fachada e cortes -, memorial descritivo, planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro que acompanham este projeto básico são os elementos suficientes e necessários para caracterizar a CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO.

  - Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar o PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL, compatível com este projeto básico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para aprovação.

  - O PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL deverá indicar todos os elementos necessários à realização da obra. São elementos do projeto executivo:

    - Orçamento detalhado em nível de projeto executivo;

    - Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em três cópias;

    - Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;

    - Composição das taxas de BDI para as edificações e equipamentos;

    - Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);

    - Caderno de especificações técnicas;

    - ART/RRT do projeto executivo;

    - ART/RRT da planilha orçamentária.

  - A representação gráfica em cumprimento ao decreto federal nº 9.983 de 2019, deverá ser apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários.

  - O memorial descritivo deverá conter as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários.

  - O orçamento deverá ser detalhado com cronograma físico-financeiro dos valores licitados para a execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - Anexo III, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI).

## PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo máximo para a prestação do serviço será de 03 (três) meses corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

  - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, 03 (três) meses corridos

  - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa, junto à cópia do diário de obras.

## CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira constantes no Edital.

  - Não poderão participar as empresas suspensas pela Administração Direta ou Indireta do Município de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente federativo.

  - Não poderão participar as entidades que possuam o direito legal ao não recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionários, tais como cooperativas.

  - Não poderão participar do certame, direta ou indiretamente:

    - - O autor do presente termo de referência.

    - A empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do presente termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

    - Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissão permanente de licitação ou o pregoeiro e sua equipe de apoio.

    - Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pela execução contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

    - Poderão participar no certame as empresas reunidas em consórcio, observadas as seguintes

regras:

    - A apresentação de comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

      - a composição e o percentual de participação de cada empresa integrante;

      - o objetivo da consorciação;

      - o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato;

      - a indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos para a empresa líder se relacionar com a administração, receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas as fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do contrato;

      - a declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob consórcio em relação à presente licitação, e ao eventual contrato dela decorrente;

      - as obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a extinção do contrato dela decorrente;

      - que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada sem a prévia e expressa anuência da contratante; e

      - a designação do representante legal do consórcio.

    - - Os documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica deverão ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificação técnica e qualificação econômico- financeira o somatório dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

    - Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede.

    - Estão impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consórcio ou participar isoladamente.

    - As iformações que puderem ser aferidas por outros documentos não acerretaram em inabilitação do licitante.

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração.

    - No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.

    - Cédula de identidade dos sócios, diretores, empresários e ou representantes legais.

    - No caso de empresa individual: registro comercial.

    - Declaração de cumprir o art. 7°, XXXIII, da CFRB/88.

## REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

    - Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ.

    - Certidão de Regularidade com a Previdência Social (INSS).

    - Certidão de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal.

    - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União.

    - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais.

    - Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

    - Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

    - Declaração do licitante possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

    - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura.

    - – A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART (ou registro de responsabilidade técnica – RRT) poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA, denvendo estar compatível ou superior ao objeto licitado.

    - – No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 9.5.3 e 9.5.4 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

    - – O item de maior relevância é a construção de fundação em estaca raiz.

- Item da planilha orçamentária: 10.03.0025-A ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS PARA CARGA DE 35 T ENJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 450 A500 KG DE CIMENTO POR M³, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS – CIMENTO, AREIA E AÇO.

    - – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução, sendo necessária para estabilização da construção dentro de área alagável. (vide memorial descritivo anexo).

    - – Os documentos referentes a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA serão avaliados pelo engenheiro civil do município.

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.

    - – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicação em diário oficial; 2- por publicação em jornal;

- por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;

- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil.

    - – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.

    - – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

    - – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

    - – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.

    - – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.

## ITENS NOVOS

  - Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestação de eventuais

serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS), será feito com base no custo unitário constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotação junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor preço unitário acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.

  - Os itens novos não constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terão seus preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

  - A CONTRATADA deverá manter diário de obra, onde anotará todos os serviços executados e mão-de-obra alocada diariamente, bem como condições climáticas e demais ocorrências pertinentes sobre o andamento dos serviços e eventuais intercorrências.

  - As medições serão realizadas mensalmente, por meio de planilha de medição, e serão antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

  - As planilhas de medição apresentadas pela CONTRATADA observarão o constante no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser acompanhadas de cópia do diário de obras do período correspondente.

  - As planilhas de medição serão aprovadas após a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que houver necessidade, a fiscalização demandará correções da planilha de medição ou correções dos serviços executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

  - O pagamento observará os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma físico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

## VISTORIA

Será facultada a visita à area de construção da Ponte do Retiro, Bairro de Retiro, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim - RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.

  - A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09:00 às 17:00 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.

  - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

  - A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limitem:

  - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para a realização da obra, sem a cobrança adicional de encargos, aluguéis ou ônus de qualquer natureza.

  - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus funcionários à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

  - Adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias, para assegurar a execução da obra do objeto da presente solicitação.

  - Garantir que as especificações dos equipamentos e materiais permanentes cumpram às normas técnicas pertinentes.

  - Apresentar documentos, relatórios ou demais informações necessárias a execução do contrato.

  - Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) aos funcionários que atuarão na execução da obra, obedecendo a legislação vigente.

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

  - Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação.

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.

  - Designar um profissional para representa-lo junto ao CONTRATANTE, e promover a supervisão e controle de horários e de pessoal, respondendo perante o CONTRATANTE como responsável por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal em atividade.

  - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus funcionários à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

  - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médio e Saúde Ocupacional, quando cabível.

  - Providenciar Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os empregados.

  - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informações previdenciárias.

  - Fixar domicílio bancário dos empregados no Município de Bom Jardim, onde serão prestados os serviços.

  - Realizar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função dos contratados.

  - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposição periódica.

  - Disponibilizar vestiário com armários individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separação de sexos, quando cabível.

  - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, água

potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

  - Não permitir que trabalhadores sejam transportados na caçamba de caminhões ou em partes internas dos veículos ou em quaisquer veículos inadequados ou não adaptados, ainda que sejam tais veículos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1º do art. 1º, inciso II do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

  - Não subcontratar nem repassar, ainda que indiretamente, nenhum dos serviços a que se acha vinculada, sem a estrita concordância e manifestação do CONTRATANTE.

  - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

  - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845/2018.

  - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislação sobre jornada de trabalho, e cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias oriundas da lei ou de acordos, dissídios, convenções coletivas e congêneres aplicáveis às categorias profissionais abrangidas no contrato.

  - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execução dos serviços, técnico em segurança do trabalho vinculado à empresa, que seja responsável pelas medidas de segurança dos empregados.

  - Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e segurança da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da má execução da obra.

  - Os serviços rejeitados deverão ser desfeitos e refeitos, em prazo constante neste e contados da data do recebimento da notificação de refazimento pela CONTRATADA, sob pena de inexecução parcial do contrato.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

  - Fornecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das especificações técnicas recomendadas.

  - Providenciar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos da construção civil originários da contratação, na forma do que dispõe a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 e suas alterações.

  - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à execução do contrato.

  - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada neste Projeto Básico.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio dos servidores designados como Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei no 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

  - Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes de efetuar o pagamento.

  - Aplicar penalidades à CONTRATADA, nas hipóteses deste projeto básico, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

  - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada (preposto).

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - – O CONTRATANTE terá:

    - – O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nos casos de serviços recebidos cujo valor não ultrapasse R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5º, §3º da Lei Federal nº 8666/93, vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitações de cobrança, ordens de pagamento que caracterizem inobservância da ordem cronológica estabelecidas no dispositivo citado.

    - – O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nas demais hipóteses.

  - – Os documentos fiscais serão emitidos em nome do MUNICÍPIO DE BOM JARDIM – RJ CNPJ nº 28.561.041/0001-76, situado na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.

  - – Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatório e seus anexos.

  - – Após a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administração incluirá o crédito da CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediência à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade dos créditos.

  - – A ordem de pagamento poderá ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas hipóteses de:

    - – Haver suspensão do pagamento do crédito;

    - – Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

    - – Haver seguros veiculares e imobiliários;

    - – Evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Administração ou para restaurá-los;

    - – Cumprimento de ordem judicial ou decisão de Tribunal de Contas;

    - – Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

    - – Ocorrência de casos fortuitos ou força maior;

    - – Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários;

    - – Outros motivos de relevante interesse público, devidamente comprovados e motivados.

  - – O pagamento será suspenso, por meio de decisão motivada dos servidores competentes, em caso de constada irregularidade na documentação da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de liquidação.

  - - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPC-A e juros moratórios de 0,5% ao mês.

  - A compensação financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e I é o índice de compensação, com valor de 0,00016438.

  - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo econômico extraordinário e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a Administração para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.

  - É vedado à CONTRATADA a cessão de crédito para instituições financeiras decorrentes dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatório e seus anexos, ressalvada a hipótese do art. 46 da Lei Complementar nº 123/06.

  - Os limites para pagamento e mobilização de obras e serviços deverá obrigatóriamente respeitar o do Cronograma Físico Financeiro. (ANEXO B);

  - A omissão de itens e ou serviços na proposta não acarretará em reajuste ou revisão do contrato.

  - Os pagamentos serão realizados mediante ao que foi efetivamente executado pelo contratado, observado os critérios de medição e as etapas de recebimento do serviço.

## DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO

  - – Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como pela inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a CONTRATADA ficará sujeita aos termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes penalidades:

    - – Advertência;

    - – Multa(s);

    - – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

    - – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - – São infrações leves as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, mas sem prejuízo à Administração, em especial:

    - – Não prestar os serviços conforme as especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, corrigindo em tempo hábil a prestação dos serviços;

    - – Não observar as cláusulas contratuais referentes às obrigações, quando não importar em conduta mais grave;

    - – Deixar de adotar as medidas necessárias para adequar os serviços às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos;

    - – Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatório, informação, relativo à execução do contrato ou ao qual está obrigado pela legislação;

    - – Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação.

  - – São infrações médias as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, em especial:

    - – Reincidir em conduta ou omissão que ensejou a aplicação anterior de advertência;

    - – Atrasar o início ou conclusão da prestação dos serviços;

    - – Não cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execução da obra de maneira injustificada;

  - – São infrações graves as condutas que caracterizam inexecução parcial ou total do contrato, em especial:

    - – Recusar-se o adjudicatário, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

    - – Atrasar o início ou conclusão da prestação de serviços em prazo superior a 10 dias úteis.

    - – Atrasar reiteradamente o execução ou substituição dos serviços.

  - – São infrações gravíssimas as condutas que induzam a Administração a erro ou que causem prejuízo ao erário, em especial:

    - – Apresentar documentação falsa;

    - – Simular, fraudar ou não iniciar a execução do contrato;

    - – Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;

    - – Cometer fraude fiscal;

    - – Não mantiver sua proposta.

    - – Não recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o FGTS, quando cabível;

  - – Será aplicada a penalidade de advertência às condutas que caracterizam infrações leves que importarem em inexecução parcial do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

  - – Será aplicada a penalidade de multa às condutas que caracterizam infração média, grave ou gravíssima que importarem em inexecução parcial ou total do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, observada as seguintes gradações:

    - – Para as infrações médias, o valor da multa será arbitrado entre 10 a 50 UNIFBJ;

    - – Para as infrações graves, o valor da multa será arbitrado entre 51 a 100 UNIFBJ;

    - – Para as infrações gravíssimas, o valor da multa será arbitrado entre 100 a 500 UNIFBJ.

  - – Será aplicada a penalidade de suspensão temporária, cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, mesmo após a aplicação reiterada de multa, se recusar a adotar as medidas necessárias para adequar a prestação dos serviços às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, por até 02 (dois) anos.

  - – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade, cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infração gravíssima.

  - Além da multa, poderá ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando A CONTRATADA:

    - Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo;

    - Deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o depósito de FGTS, causando prejuízo ao erário.

    - Abandonar deliberadamente o serviço já iniciado, deixando de executar o objeto do

contrato e induzindo à rescisão contratual.

  - Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando o licitante vencedor não iniciar a execução do serviço no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da ordem de serviço, conforme disposto no Edital; não manter a sua proposta no respectivo prazo de validade; ou ainda quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pela Administração, a mesma poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para substituir o licitante faltoso.

    - Conforme o disposto no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93, a sanção referida neste item não se aplica às demais licitantes que convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, não aceitarem a contratação.

  - – A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal produz efeitos apenas para o Município de Bom Jardim

- RJ.

  - – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeito em todo o território nacional.

  - – Para assegurar os efeitos da declaração de inidoneidade e da suspensão temporária, a Administração incluirá as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, até a reabilitação da empresa sancionada.

  - – A reabilitação da declaração de inidoneidade será concedida quando a empresa ou profissional penalizado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação.

  - – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando o licitante vencedor não manter a sua proposta no respectivo prazo de validade; ou ainda quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, esta poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para substituir o licitante faltoso.

  - – As penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, dispostas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicados aos profissionais ou às empresas que praticarem os ilícitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

  - – Serão utilizadas, para conversão dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da unidade fiscal de referência de Bom Jardim – UNIFBJ, na forma do art. 439 do Código Tributário Municipal (LCM nº 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos) de UFIR-RJ.

  - – As multas aplicadas deverão ser recolhidas em favor do Município no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

  - – As multas aplicadas e não recolhidas no prazo do instrumento convocatório serão inscritas em dívida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal nº 6.830/80 e na legislação tributária vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

  - – As penalidades só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - - A presente licitação deverá ocorrer pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

    - – O objeto da pretendida contratação, bem como a composição do serviço que forma o conjunto de serviços a serem prestados, configuram uma única solução para os serviços a serem contratados. Todos os serviços que compõem o escopo do projeto possuem correlação entre si e são elementos inseparáveis de uma mesma e única solução.

    - – Justifica-se também pelo fato do setor de Projetos Especiais possuir apenas um técnico em seu quadro para fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços e a contratação por menor preço global vai gerar economicidade ao Município, visto que diversos itens poderão ser reaproveitados.

## CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

  - Os preços unitários máximos aceitáveis são os preços unitários estimados na planilha orçamentária.

  - Não serão aceitas as propostas manifestamente inexequíveis.

  - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços irrisórios e incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

  - Presume-se relativamente inexequível a proposta com valor inferior a 70% do custo estimado pela Administração ou com valor inferior a 70% da média aritmética das propostas apresentadas na data de abertura dos envelopes, o que for menor, conforme art. 48, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

  - A CONTRATADA poderá apresentar ao presidente da Comissão prova de que sua proposta é exequível, em prazo não superior a 05 dias corridos.

  - Os licitantes classificados na forma do art. 48, §1º da L. 8.666/93 cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere o item 14.4, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da L. 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item

14.4 e o valor da correspondente proposta.

## TIPO DE EXECUÇÃO

  - - INDIRETA, pelo regime de empreitada por preço UNITÁRIO.

  - O pagamento será efetuado de acordo com boleto de medição após vistoria e aferição efetuada pelo fiscal da obra.

## CRITÉRIOS DE REAJUSTE

  - – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

  - – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice EMOP exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

  - – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - – O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

## REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato príncipe, configurando prejuízo econômico extraordinário e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos do licitante vencedor e a retribuição do Município para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico- financeiro deverá ser expressamente solicitada e justificada e devidamente comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito pelo Município, deverá ser atendido mediante Termo Aditivo ao presente instrumento.

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

  - Por se tratar de execução de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso será efetuado de acordo com a medição apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado os percentuais máximos estabelecidos no cronograma físico-financeiro (Anexo B).

## CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

  - A atualização financeira dos valores a serem pagos será calculada pela data da prestação dos serviços até a data do efetivo pagamento, obedecendo ao índice IPC-A.

  - Não haverá atualização financeira quando o pagamento ocorrer dentro do prazo previsto nas condições de pagamento.

## COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PENALIZAÇÕES

  - Caso ocorram atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, limitado ao valor de 6% (seis por cento).

  - A compensação financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM

= N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e I é o índice de compensação.

  - O índice de compensação, para fins deste tópico, é de 0,00016438.

  - Em caso de antecipação de pagamento, aplica-se o disposto nos itens anteriores em favor da Administração Pública Municipal.

## DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

  - As etapas do serviço serão recebidas:

    - Em até 15 dias uteis após recebimento de relatório de medição acompanhado de relatório fotográfico encaminhada pela empresa vencedora do certame licitatório.

    - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

  - O prazo de observação ou vistoria para o recebimento definitivo não ultrapassará 90 (noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

  - Após o recebimento definitivo, os fiscais do contrato ou servidores designados deverão conferir e atestar as notas fiscais eletrônicas emitidas pela CONTRATADA.

  - O serviço recebido provisoriamente poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando não atender as especificações exigidas neste termo.

    - Os serviços rejeitados deverão ser desfeitos e refeitos, em prazo constante neste e contados da data do recebimento da notificação de refazimento pela CONTRATADA, sob pena de inexecução parcial do contrato.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - O recebimento provisório será dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo licitante não ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93.

## DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

  - - Uma vez homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissão ensejará decaimento do direito à contratação, sem prejuízo à aplicação das penalidades dispostos no instrumento convocatório e seus anexos.

  - – Alternativamente ao comparecimento perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do cumprimento será contado a partir da data de postagem.

  - – O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida à licitante vencedora, implica no reconhecimento que:

    - – A nota ou instrumento está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

    - – A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no instrumento convocatório e seus anexos.

  - – O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito pela Administração.

  - – Como requisito para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas no instrumento convocatório.

## DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

  - - O gestor do contrato é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – Secretario Municipal de Obras JOSÉ CRISTÓVÃO RAPOSO DOS SANTOS – Mat. 41/6919 SMOI;

.23.1.2 – Compete ao gestor do contrato:

      - – Emitir a ordem de início da execução contratual;

      - – Solicitar à fiscalização do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e fiscalização;

      - – Encaminhar comunicações à CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalização se comunique com a CONTRATADA;

      - – Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatórios relativos à fiscalização de contrato.

23.2 - Será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o(s) servidor(es): Engenheiro Civil Hudson Rodrigues de Souza –Mat. 10/6265-SMG;

23.2 .1– Compete à fiscalização do contrato:

23.2 .1.1 – Realizar os procedimentos de acompanhamento da execução do contrato;

23.2 .1.2 – Apresentar-se pessoalmente no local, data e horário para o recebimento dos serviços ou verificar pessoalmente e espontaneamente a execução dos serviços, recebendo-os após sua conclusão;

      - – Apurar ouvidorias, reclamações ou denúncias relativas à execução do contrato, inclusive anônimas;

      - – Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que são exigidos no instrumento convocatório e seus anexos;

      - – Elaborar o registro próprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos de fiscalização, anotando todas as ocorrências da execução do contrato;

      - – Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos serviços;

      - – Recusar os serviços entregues em desacordo com o instrumento convocatório e seus anexos, exigindo sua substituição no prazo disposto no instrumento convocatório e seus anexos;

      - – Atestar o recebimento definitivo dos objetos entregues em acordo com o instrumento convocatório e seus anexos.

      - – Encaminhar relatório relativo à fiscalização do contrato ao Gestor do Contrato, contendo informações relevantes quanto à fiscalização e execução do instrumento contratual.

## PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

24.1- O contrato começará a viger a partir da emissão da Ordem de Serviço – OS e findará em 10 (dez) meses.

  - - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com PLANO PLURIANUAL e demais Leis Orçamentárias do município, na forma do Art. 57 I, da Lei 8.666/93.

  - – O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, após a devida justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilíbrio econômico-financeiro, nas seguintes hipóteses:

    - – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração;

    - – Quando houver modificação do valor contratual em razão de acréscimos ou supressão quantitativa dos serviços a serem prestados, na forma do art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

  - – O contrato poderá ser alterado por comum acordo das partes, após justificativa da Administração, nas seguintes hipóteses:

    - – Quando conveniente a substituição de garantia de execução;

    - – Quando necessária a modificação da forma de prestação do serviço ou da dinâmica de execução do contrato, em razão da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

    - – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação da prestação dos serviços;

    - – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração , objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

    - – Quando necessária a supressão de serviços a serem prestados em proporção superior à 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - – Havendo alteração unilateral, a Administração restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio financeiro-econômico inicial.

  - – A Administração poderá, após a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensão do contrato pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorrogações de suspensão ou novos pedidos de suspensão.

  - – O reinício da execução do contrato, após a suspensão, será realizado após ordem da Administração, nos moldes adotados para a execução do objeto.

  - – O contrato será extinto após a conclusão de sua execução, por rescisão determinada por ato unilateral da Administração, por rescisão administrativa consensual ou por rescisão judicial.

  - – São hipóteses de rescisão determinada por ato unilateral da Administração:

    - – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

    - – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

    - – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da prestação dos serviços nos prazos estipulados;

    - – O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;

    - – A paralisação da prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

    - – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatório e seus anexos;

    - – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

    - – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio da fiscalização;

    - – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

    - – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

    - – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

    - – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

    - – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

  - – A rescisão amigável se dará mediante comum acordo entre a Administração e a CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitação.

  - – A rescisão por ato unilateral da Administração acarretará nas consequências dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidades por inexecução contratual.

## DO SEGURO

  - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

  - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro- garantia ou fiança bancária.

  - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

  - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

  - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

- prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

- obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Administração, em conta específica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correção monetária.

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

  - Será considerada extinta a garantia:

- com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

- no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

  - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

  - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

## PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

26.1- Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.

  - – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações. Caso não seja informado, as comunicações serão realizadas atraves do veiculo de comunicação Oficial do Município de Bom Jardim/RJ.

  - – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

    - – Fica facultado a administração a comunicar a contratada por publicação, caso os métodos usuais não sejam efetivos, sem prejuízo do sub item 26.3.

## DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO PROJETO BÁSICO

O presente estará a disposição dos interessados em participar do certame, no Setor de Licitações do Município, na Prefeitura Municipal de Bom Jardim, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2º andar – Comissão Permanente de Licitações e Compras), no horário compreendido das 9 às 12hs e das 13 às 17hs.

## ANEXOS

Anexo A - planilha orçamentária; Anexo B - cronograma físico financeiro; Anexo C - memorial de cálculo;

Anexo D – Demonstrativo BDI; Anexo E - memorial descritivo;

Anexo F – Projeto básico arquitetônico;

Anexo G – Relatório de vistoria Engenheiro Civil; Anexo H – Parecer Defesa Civil;

- RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JOSÉ CRISTÓVÃO RAPOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MATRÍCULA Nº 41/6919 SMOI

Cientes:

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA ENGENHEIRO CIVIL MATRÍCULA Nº 10/6265 SMG

De acordo:

PAULO VIEIRA DE BARROS

Prefeito

# ANEXO A – DO TERMO DE REFERÊNCIA

| Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | EMOP = ABRIL/2021 |
| Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO RETIRO. |  |  |  |  |  |  |
| Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO RETIRO (BJ 18), BANQUETE, 3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, RJ. |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 01.050.0230-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO EM PLATAFORMA BIM. | M2 | 60,30 | R$ 132,61 | R$ 7.996,38 |
| 1.1.2 | 01.001.0043-0 | SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4" PARA TRADO DE 6", ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM | M | 18,00 | R$ 86,93 | R$ 1.564,74 |
| 1.1.3 | 01.005.0004-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 100,80 | R$ 14,77 | R$ 1.488,82 |
| 1.1.4 | 01.018.0001-A | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 60,30 | R$ 2,53 | R$ 152,56 |
| TOTAL DO ITEM 1.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |  | R$ 11.202,50 |
| 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 02.002.0012-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA. | M2 | 70,40 | R$ 28,05 | R$ 1.974,72 |
| 1.2.2 | 02.004.0010-A | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES | M2 | 15,00 | R$ 404,84 | R$ 6.072,60 |
| 1.2.3 | 02.004.0013-A | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª, E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES | UN | 1,00 | R$ 3.528,15 | R$ 3.528,15 |

| 1.2.4 | 02.010.0001-A | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS , ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO | M2 | 15,00 | R$ 253,97 | R$ 3.809,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5 | 02.011.0010-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 119,70 | R$ 0,97 | R$ 116,11 |
| 1.2.6 | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1,00 | R$ 3.332,66 | R$ 3.332,66 |
| 1.2.7 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1,00 | R$ 1.735,87 | R$ 1.735,87 |
| 1.2.8 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6,00 | R$ 192,13 | R$ 1.152,78 |
| 1.2.9 | 02.030.0005-0 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8,00 | R$ 79,02 | R$ 632,16 |
| TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  | R$ 22.354,60 |
| 1.3 - MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | R$ 2.659,36 | R$ 7.978,08 |
| 1.3.2 | 05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | R$ 4.822,40 | R$ 14.467,20 |
| TOTAL DO ITEM 1.3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  | R$ 22.445,28 |
| 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 05.005.0007-0 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | 48,00 | R$ 14,89 | R$ 714,72 |
| 1.4.2 | 05.005.0012-B | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 48,00 | R$ 2,97 | R$ 142,56 |
| 1.4.3 | 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 48,00 | R$ 0,48 | R$ 23,04 |

| 1.4.4 | 05.058.0010-0 | PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 80,00 | R$ 1,22 | R$ 97,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  | R$ 977,92 |
| TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | R$ 56.980,30 |
| 2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O CORREGO DO RETIRO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 21,00 | R$ 57,95 | R$ 1.216,95 |
| 2.1.2 | 03.001.0047-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 4,80 | R$ 93,75 | R$ 450,00 |
| 2.1.3 | 03.010.0030-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 96,25 | R$ 25,99 | R$ 2.501,54 |
| 2.1.4 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 96,25 | R$ 22,63 | R$ 2.178,14 |
| 2.1.5 | 03.016.0010-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO- ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 96,25 | R$ 22,37 | R$ 2.153,11 |
| 2.1.6 | 05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 49,00 | R$ 19,60 | R$ 960,40 |
| TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  | R$ 9.460,14 |
| 2.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 05.010.0021-0 | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO, USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP, DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2", DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M, MEDIDA PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | H | 1.080,00 | R$ 0,16 | R$ 172,80 |
| 2.2.2 | 06.082.0053-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 27,00 | R$ 18,83 | R$ 508,41 |

| 2.2.3 | 06.085.0040-A | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 10,00 | R$ 124,71 | R$ 1.247,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | 06.085.0058-A | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA, COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ENSACAMENTO, EMPILHAMENTO E RETIRADA | M3 | 36,00 | R$ 324,76 | R$ 11.691,36 |
| 2.2.5 | 20.175.0010-B | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO (FCK=15MPA, ACO CA-50), FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE 1,90X0,50M SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE | M | 20,00 | R$ 143,09 | R$ 2.861,80 |
| TOTAL DO ITEM 2.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  | R$ 16.481,47 |
| 2.3 - FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MUROS |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 06.004.0070-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30,00 | R$ 353,76 | R$ 10.612,80 |
| 2.3.2 | 11.004.0021-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 296,00 | R$ 56,12 | R$ 16.611,52 |
| 2.3.3 | 01.002.0041-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 6", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 240,00 | R$ 145,81 | R$ 34.994,40 |
| 2.3.4 | 10.003.0025-A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T, INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 240,00 | R$ 79,81 | R$ 19.154,40 |
| 2.3.5 | 11.004.0070-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 296,00 | R$ 33,24 | R$ 9.839,04 |
| 2.3.6 | 11.013.0100-0 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 60,00 | R$ 2.292,38 | R$ 137.542,80 |

| TOTAL DO ITEM 2.3 - FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MUROS |  |  |  |  |  | R$ 228.754,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 - PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 17.012.0011-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA, EM TRES DEMAOS, ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 63,60 | R$ 11,96 | R$ 760,66 |
| 2.4.2 | 17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 46,10 | R$ 15,22 | R$ 701,64 |
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  |  | R$ 1.462,30 |
| TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O CORREGO DO RETIRO |  |  |  |  |  | R$256.158,87 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$313.139,16 |
| BDI = 20,73% |  |  |  |  |  | R$ 64.913,75 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  | R$378.052,91 |

ANEXO B – DO TERMO DE REFERÊNCIA

| Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |
| Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO RETIRO. |  |  |  |  |  |
| Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO RETIRO (BJ 18), BANQUETE, 3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, RJ. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | T O T A L |
| 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 52,82% | 23,59% | 23,59% | 100,00% |
|  | R$ | R$30.096,99 | 13.441,65 | 13.441,65 | R$ 56.980,30 |
| 2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O CORREGO DO RETIRO | % | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% |
|  | R$ | 76.847,66 | 102.463,55 | 76.847,66 | 256.158,87 |
| Sub-Total: | R$ | 106.944,65 | 115.905,20 | 90.289,31 | 313.139,15 |
| B.D.I. 20,73% | % | 22.169,63 | 24.027,15 | 18.716,97 | 64.913,75 |
| TOTAL: | R$ | 129.114,28 | 139.932,35 | 109.006,29 | 378.052,90 |
| % das Etapas | % | 34,15% | 37,01% | 28,83% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO: |  | 129.114,28 | 269.046,62 | 378.052,91 |  |
| % Acumulado |  | 34,15% | 71,17% | 100,00% |  |

# ANEXO C – DO TERMO DE REFERÊNCIA

| Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DA MEMÓRIA DE CALCULO |  |  |  |  |  |
| Obra: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO DO RETIRO. |  |  |  |  |  |
| Local: ESTRADA DA COMUNIDADE DO RETIRO (BJ 18), BANQUETE, 3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, RJ. |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CALCULO |
| 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 01.050.0230-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO EM PLATAFORMA BIM | M2 | 57,60 | 10,05m comp. x 6,00m larg. = 60,30m² |
| 1.1.2 | 01.001.0043-0 | SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4" PARA TRADO DE 6", ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM | M | 18,00 | 6,00 furos x 3,00m = 18,00m. |
| 1.1.3 | 01.005.0004-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2 | 100,80 | 12,60m comp. x 8,00m larg. = 100,80m² |
| 1.1.4 | 01.018.0001-A | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 60,30 | 10,05m comp. x 6,00m larg. = 60,30m² |
| 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 02.002.0012-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA. | M2 | 70,40 | [(3,00m x 4,00pç) + (10,00m x 2,00pç) compr.] x 2,20m alt. = (12,00m + 20,00m) x 2,20m = 70,40m² |
| 1.2.2 | 02.004.0010-A | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES | M2 | 15,00 | 5,00m compr. x 3,00m larg. = 15,00m² |
| 1.2.3 | 02.004.0013-A | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª, E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES | UN | 1,00 | 1,00 unidade |
| 1.2.4 | 02.010.0001-A | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS , ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO | M2 | 15,00 | 5,00m compr. x 3,00m larg. = 15,00m² |
| 1.2.5 | 02.011.0010-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 119,70 | 12,60m comp. x 9,50m larg. = 119,70m² |

| 1.2.6 | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1,00 | 1,00 unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1,00 | 1,00 unidade |
| 1.2.8 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6,00 | 3,00m comp. x 2,00m larg. = 6,00m² |
| 1.2.9 | 02.030.0005-0 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8,00 | 8,00 unidades |
| 1.3 - MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | Média salarial do Vigia Noturno. Fonte SINE-RJ = R$ 2.000,00 |
| 1.3.2 | 05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3,00 | Média salarial do Encarregado de Obras. Fonte SINE-RJ = R$ 2.500,00 |
| 1.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 05.005.0007-0 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | 48,00 | 12,00m comp. x 2,00m larg. x 2,00m pç = 48,00m² |
| 1.4.2 | 05.005.0012-B | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 | 48,00 | 12,00m comp. x 2,00m larg. x 2,00m pç = 48,00m² |
| 1.4.3 | 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2 | 48,00 | 12,00m comp. x 2,00m larg. x 2,00m pç = 48,00m² |
| 1.4.4 | 05.058.0010-0 | PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 80,00 | Proteção de intenperes 10,00m x 8,00m = 80,00m |
| 2.0 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O CORREGO DO RETIRO |  |  |  |  |  |
| 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 21,00 | Alas (3,00m comp. x 3,50m alt. x 0,50m de larg.) x 4,00 unid. = 21,00m³ |
| 2.1.2 | 03.001.0047-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 4,80 | Alas (3,00m comp. x 0,80m alt. x 0,50m de larg.) x 4,00 unid. = 4,80m³ |
| 2.1.3 | 03.010.0030-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 96,25 | Cabeceiras (2,75m larg. x 7,00m compr. x 2,50m alt.) x 2,00 unid. = 96,25m³ |
| 2.1.4 | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 96,25 | Cabeceiras (2,75m larg. x 7,00m compr. x 2,50m alt.) x 2,00 unid. = 96,25m³ |

| 2.1.5 | 03.016.0010-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO- ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3 | 96,25 | Cabeceiras (2,75m larg. x 7,00m compr. x 2,50m alt.) x 2,00 unid. = 96,25m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | 05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3 | 49,00 | Entulho, escavação e aterro = Estimativa 96,25m³/2 = 48,12m³ aplicar 49,00m³ |
| 2.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 05.010.0021-0 | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OU ALAGAMENTO, USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP, DIAMETRO DE SUCCAO DE 1.1/2", DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M, MEDIDA PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | H | 1.080,00 | 12,00 horas/dia x 90,00 dias = 1.080,00 horas |
| 2.2.2 | 06.082.0053-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 3", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 27,00 | {(9,00pç x 0,50m) x 4,00 alas} + {( 9,00pç x 0,50m) 2,00 cabeceiras} = (4,50m x 4,00) + (4,50m x 2,00) = 18,00m + 9,00m = 27,00m |
| 2.2.3 | 06.085.0040-A | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3 | 10,00 | (8,00m comp. x 4,10m larg. x 0,30m esp.) = 9,84m³ aplicar 10,00m³ |
| 2.2.4 | 06.085.0058-A | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA, COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, ENSACAMENTO, EMPILHAMENTO E RETIRADA | M3 | 36,00 | (6,00m comp. x 1,50m larg. x 2,00m alt.) x 2,00 lados = 18,00m³ x 2,00 lados = 36,00m³ |
| 2.2.5 | 20.175.0010-B | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO (FCK=15MPA, ACO CA-50), FORMADO POR QUADROS RETANGULARES DE 1,90X0,50M SUSTENTADOS POR DOIS MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE | M | 20,00 | 9,60m comp. x 2,00 lados = 19,20m aplicar 20,00m |
| 2.3 - FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MUROS |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 06.004.0070-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30,00 | Tubos fundações 5,00m comp. x 6,00 pç = 30,00m |
| 2.3.2 | 11.004.0021-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 296,00 | [Tabuleiro (9,60m compr. x 8,00m larg.)] + [Alas (3,00m comp. x 4,30m alt. x 8,00 lados)] + [Cabeceiras (4,60m comp. x 4,30m alt. x 4,00 lados)] + [Vigas (8,60m comp. x 0,70m alt. x 6,00 lados)] = 76,80m² + 103,20m² + 79,12m² + 36,12m³ = 295,24m² aplicar 296,00m² |
| 2.3.3 | 11.004.0070-B | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 296,00 | [Tabuleiro (9,60m compr. x 8,00m larg.)] + [Alas (3,00m comp. x 4,30m alt. x 8,00 lados)] + [Cabeceiras (4,60m comp. x 4,30m alt. x 4,00 lados)] + [Vigas (8,60m comp. x 0,70m alt. x 6,00 lados)] = 76,80m² + 103,20m² + 79,12m² + 36,12m³ = 295,24m² aplicar 296,00m² |

| 2.3.4 | 11.013.0100-0 | CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 80KG DE ACO CA- 50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 60,00 | [Tabuleiro (9,60m comp. x 6,00m larg. x 0,20m esp.)] + Calçada pedestre (10,00m compr. x 1,00m larg. x 0,30m alt. x 2,00 pç) + [Cabeceiras (4,60m comp. x 4,50m alt. x 0,30m esp. x 2,00 lados)] + [Alas (3,00m comp. x 4,50m alt. x 0,30m esp. x 4,00 pç)] + [Vigas (8,60m comp. x 0,70m alt. x 0,25m larg. x 3,00 unid.)] + {Tubulão [Volume = 3,14 x (0,40²) x 3,00m alt. = 1,51m³)] 6,00 unid.)} = 11,52m³ + 6,00m³ + 12,42m³ + 16,20m³ + 4,51m³ + 9,06m³ = 59,71m³ aplicar 60,00m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 - PINTURA |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 17.012.0011-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA, EM TRES DEMAOS, ADICIONANDO FIXADOR | M2 | 63,60 | (Alas 3,00m compr. x 3,00m alt. x 4,00 pç) + (Cabeceiras 4,60m compr. x 3,00m alt. x 2,00 lados) = 36,00m² + 27,60m² = 63,60m² |
| 2.4.2 | 17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCOLOR OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, REVESTIMENTO, MADEIRA E FERRO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 46,10 | (Guarda-corpo 9,60m comp. x 1,20m alt. x 2,00 lados x 2,00 pç) = 46,08m² aplicar 46,10m² |

ANEXO D – DO TERMO DE REFERÊNCIA

## DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

| X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras |  |
| --- | --- |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| X.1 - Administração Central | 3,80 |
| X.2 - Seguros + Garantias | 0,32 |
| X.3 - Riscos | 0,50 |
| X = | 4,62 |
| Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS |  |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| Y.1 - Despesas Financeiras | 1,02 |
| Y = | 1,02 |
| Z . Taxa representativa do LUCRO |  |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| Z.1 - Lucro Presumido | 6,64 |
| Z = | 6,64 |
| I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa ) |  |
| TIPO | ALÍQUOTA (%) |
| I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal | 3,00 |
| I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal | 3,00 |
| I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal | 0,65 |
| I = | 6,65 |

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

|  | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B D I = | ( 1 - I ) | - 1 |  Fórmula do BDI |

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

| B.D.I  | 20,73% |
| --- | --- |

# ANEXO E – DO TERMO DE REFERÊNCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

altura.

## OBRA:

Ponte em concreto armado com 10,05 m de comprimento, 6,00 m de largura e 5,50 m de

## LOCAL:

Estrada do Retiro, Banquete – 3º Distrito, Bom Jardim – RJ.

## OBJETIVO:

O Objetivo principal deste Memorial é demonstrar e descrever todas e quaisquer

informações necessárias para uma correta execução do projeto de ponte em concreto armado.

## APRESENTAÇÃO:

Toda a Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura foram dimensionadas para suportar veiculo Classe III, Trem-Tipo 45T, utilizando AÇO CA 050 e Concreto com Fck 20 e 25Mpa onde necessário.

Todos os serviços executados e materiais, deverão obedecer às especificações dos projetos, memorial e Normas Técnicas.

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

O presente projeto foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras vigentes:

ABNT NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre – Procedimento; ABNT NBR 6122:1996 – Projeto e Execução de Fundação;

ABNT NBR 7480:1996 – Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para Concreto Armado; ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção;

ABNT NBR 6123: 1990 - Forças devidas ao vento em edificações;

ABNT NBR 8681: 1984 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.

## SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES:

A Executora tomará todas às providencias relativas à elaboração do projeto executivo estrutural, construção provisória de madeira necessária a instalação de um Canteiro de Obras, confecção e instalação da placa de identificação da obra, demolição da ponte antiga de concreto armado, e acomodá-los em local que a prefeitura indicará; retirada dos gabiões das margem para execução da fundação e mesoestrutura, limpeza, carga e transporte do entulho, para local designado pela Prefeitura.

## INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO DIRETA:

A contratada deverá realizar as escavações, mecânicas e manuais, nas margens do ribeirão para que a cota da sapata seja executada abaixo do leito do ribeirão a fim de proteger a fundação. Nas margens será executada sapatas, além das sapatas serão executados seis tubulões em tubos de concreto armado para apoio da fundação, bem como perfurações para execução de estacas em concreto, na cota da sondagem, de acordo com o tipo de solo, conforme descrito no projeto.

## MESOESTRUTURA:

A contratada deverá executar a construção das alas e cortinas para contenção do aterro e proteção das cabeceiras. Executar também os pilares de apoio das vigas longarinas em concreto armado com Fck 25 Mpa e aço CA-050, obedecendo às normas técnicas.

## SUPERESTRUTURA:

As vigas longarinas deverão ser executadas no local, com controle rígido na execução das armações, formas, controle do Fck e cura. Após deverão ser lançadas até o apoio dos pilares de acordo com as normas técnicas vigentes.

A contratada deverá executar sobre as longarinas o tabuleiro em concreto armado. O tabuleiro será de 20,00cm de espessura em concreto usinado de 25 Mpa, com traço bombeável, que deverá ser devidamente adensado, desempenado e vassourado.

Será executado guarda rodas e guarda corpo conforme o projeto apresentado.

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS:

Todo o entulho da obra será removido após a execução da mesma e é de total e inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Nos acessos a ponte será executada um aterro compactado a cada 50 cm até atingir a altura da laje da ponte. Lembrando que toda a execução da obra deverá obedecer aos detalhes do projeto e normas técnicas vigentes.

A contratada deverá executar a recomposição mecânica do aterro adjacente à obra, no local onde está havendo erosão causada pela laje que está no leito do ribeirão, utilizando-se de parte do gabião e terra que será escavado da ponte.

Bom Jardim- RJ, 12 de Julho de 2021.

## HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

Eng. Civil – CREA/RJ n.º 201410205

# ANEXO F – DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO G – DO TERMO DE REFERÊNCIA

# RELATÓRIO DE VISTORIA

Solicitação de vistoria, na estrada do retiro (BJ - 18), em Banquete, 3º distrito de Bom Jardim/RJ. Solicitado, tendo em vista a queda da ponte e averiguar situação atual do local.

Em vistoria realizada no dia 12 de Julho de 2021, às 14h00min, foi verificado que houve o desabamento da ponte de concreto e realizado a construção de uma ponte de madeira provisória, cabe ressaltar que a Setor de Projetos já havia realizado vistorias no local nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 com emissão de laudos constatando as condições estruturais que haviam sofrido avarias e consequentemente, o possível desmoronamento da ponte em questão, o que veio a ocorrer.

Considerando as informações, verifica-se a necessidade da construção de uma nova ponte de concreto armado no local, conforme já mencionado aos órgãos de competência nos anos anteriores.

Hudson Rodrigues de Souza Engenheiro Civil – CREA/RJ 2014102052

# ANEXO H – DO TERMO DE REFERÊNCIA

[50]

## EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 003/2021 ANEXO II

## EMPRESA:

Endereço:

## Cidade:	Estado:	Tel:

CNPJ:	Inscrição Estadual:

## E-MAIL:

| OBJETO GLOBAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DA OBRA | UND | QUANT. | VALOR GLOBAL |
| ÚNICO | Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, no Bairro Retiro, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim – RJ | UND | 01 |  |

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços, bem como declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da Composição do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta deverá ser preenchida e enviada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM,

devidamente assinada por responsável da firma informante, em envelope lacrado. Bom Jardim/RJ,	de	de 2021.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente

## ANEXO III DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

(nome   da   empresa)   _	,inscrita no   CNPJ   sob   o   nº

, sediada	(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/ impeditivos, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

Assinatura do representante legal

Carimbo CNPJ

Observações:

- Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa.

## Esta declaração NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes

ANEXO IV

## CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local )	, de	de 2021. Ao

Município de Bom Jardim/RJ.

Praça Gov. Roberto Silveira nº 44 – 2º andar Centro-Bom Jardim – RJ.

À Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr.	, residente e domiciliado na Rua	, portador da

Célula de Identidade nº	, expedida em		/	/	e CPF nº	, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o nº	, na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº	, a ser realizada em

No endereço acima mencionado, às	horas, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lances de preços, prestar esclarecimentos, receber notificação, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los, bem como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, com poderes para constituir mandatário e firma reconhecida.

Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

## A Carta de Credenciamento NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.

ANEXO V

DECLARAÇÃO

NOME DA EMPRESA:

Declaramos que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

,	de	de	.

## ASS. P/ FIRMA

NOME:

## CART. DE IDENTIDADE:

C.P.F.:

## CARGO NA EMPRESA:

Esta Declaração DEVERÁ ser colocada dentro dos envelopes.

## ANEXO VI DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

(nome	da	empresa)	 	,inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº

, sediada	_(endereço completo), vem por intermédio de seu representante legal o Sr. (a)

Portador (a) da Carteira de Identidade nº	e do CPF  	 DECLARA, sob as penas da Lei, que é

(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no

§ 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

(data)

(representante legal)

## Esta Declaração NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMA DE PREÇOS n°	, instaurado pelo Município de Bom Jardim/RJ, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público Municipal de Bom Jardim/RJ, bem como não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Local     e     data

Assinatura do representante legal

carimbo CNPJ

Observações:

1 - Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa.

## Esta Declaração NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.

EDITAL

## TOMADA DE PREÇOS 003/2021 ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

## Ref.: Tomada de Preços nº

(razão    social     da     empresa),     sediada

( endereço completo), inscrita no CNPJ nº	, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)	, portador (a) da Carteira de Identidade nº	e do CPF nº	, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou representantes com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Bom Jardim – RJ, envolvidos no procedimento licitatório.

Local e data

(Assinatura do representante legal)

## Esta Declaração NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.